Администрация

муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 марта  2016 года                                                                                                    № 62

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение

на 2014-2016 годы»

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42  и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации  и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2014-2016 годы».

2.	Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Приозерские ведомости» и размещению на сайте поселения    www.ромашкинское.рф.

3.	Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4.	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Ромашкинское СП                                                                                   С. В. Танков

Исп: Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено:  Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 15 марта 2016г. № 62

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2014-2016 годы»

| ответственный исполнитель муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Руденко И. В. |
| --- | --- |
| дата составления отчета: | 15.03.2016г. |

исп. Логинова О.Н.

тел. 99663

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2014-2016 годы»

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период 2015г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | процент соответствия качества питьевой воды требуемым нормам от общего объёма потребляемой питьевой воды | % | 95 | 95 | 100 |
| 2 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене | % | 20 | 20 | 100 |
| 3 | аварийность системы водоотведения | ед/км | 2/4,5 | 2/4,5 | 100 |
| 4 | процент соответствия качества сточных вод установленным требованиям | % | 50 | 50 | 100 |
| 5 | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Подготовка проектной документации | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Количество услуг предоставляемых населению | ед | 3 | 3 | 100 |

таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2014-2016 годы»

(ежеквартально нарастающим итогом)

| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 4957,5 | 4957,5 | 381,4% к первоначальному плану 2015г., к уточному плану 100% |
|  | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 3019,7 | 3019,7 | 1006,9% (связано с тем, что в течение года вступили в областную программу и получили об. финансирование в сумме 2496,0 тыс. руб. ) |
|  | 1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 1937,8 | 1937,8 | 193,8% вступили в областную программу и получили об. финансирование в сумме 270 тыс. руб. увеличилось и со финансирование на данную программу |
| 2 | Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 6717,7 | 6717,7 | 44,8% к первоначальному плану и 100% к уточнённому плану (изменения связаны с тем, что по ПИР газификация п. Саперное и п. Суходолье не успели пройти экспертизу, земля в поселке относится к министерству обороны) |
|  | мероприятия по реализации подпрограммы | 6717,7 | 6717,7 | 44,8% к первоначальному плану и 100% к уточнённому плану |
| 3 | Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 500,0 | 500,0 | 100% |
|  | В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани) | 500,0 | 500,0 | 100% |

Оценка эффективности  реализации целевой муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2014-2016 годы»

Разработана на основании  Постановления  администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.2014 №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 95 | процент соответствия качества питьевой воды требуемым нормам от общего объёма потребляемой питьевой воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 95 |  |

Пфit

Рit = ------ =         95/95= 1

Ппit

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 20 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 20 |  |

Пфit

Рit = ------ =         20/20= 1

Ппit

- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов:

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | ед/км | 2/4,5 | аварийность системы водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | ед/км | 2/4,5 |  |

Пфit

Рit = ------ =         2/2= 1 (по водопроводам)

Ппit

Пфit

Рit = ------ =        4,5/4,5= 1 (км.)

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| m - количество показателей Программы. | 4 показателя | процент соответствия качества питьевой воды требуемым нормам от общего объёма потребляемой питьевой воды Удельный вес сетей нуждающихся в замене аварийность системы водоотведения 3.1) кол-во водопроводов 3.2) км. водопровода |

Ht= ((1+1+1+1)/4)*100=100%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 4957,5/4957,5 *100 = 100% |  |
| --- | --- | --- |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 100/100*100=  100

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы  100%  Программа соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

Информация о внесении изменений в программу

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2014-2016 годы»

.

| мероприятия | данные на 01.01.2015г. постановление №334 от 23.12.2014 | внесение изменений Постановление № 29 от 12.02.2015 | внесение изменений Постановление № 86 от 10.04.2015 | внесение изменений Постановление № 286 от 21.08.2015 | внесение изменений Постановление № 510 от 22.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 1000,0 |  | 1299,9 |  | 1400,0 |  | 3820 |  | 4957,5 |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 20% сетей нуж. в замене | 0 | 20% сетей нуж. в замене | 299,9 | 20% сетей нуж. в замене | 400,0 | 20% сетей нуж. в замене | 3150,0 | 20% сетей нуж. в замене | 3019,7 |
| 1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 95% соответствия качества питьевой воды, 50% соответствия сточных вод | 1000,0 | 95% соответствия качества питьевой воды, 50% соответствия сточных вод | 1000,0 | 95% соответствия качества питьевой воды, 50% соответствия сточных вод | 1000,0 | 95% соответствия качества питьевой воды, 50% соответствия сточных вод | 670,0 | 95% соответствия качества питьевой воды, 50% соответствия сточных вод | 1937,8 |
| Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | тех. готовность объекта распределительного газопровода 100%, | 3270,1 | тех. готовность объекта распределительного газопровода 100%, | 14993,1 | тех. готовность объекта распределительного газопровода 100%, | 14993,1 | тех. готовность объекта распределительного газопровода 100%, | 4119,22 | тех. готовность объекта распределительного газопровода 100%, | 6717,7 |
| мероприятия по реализации подпрограммы | подготовка проектной документации 1шт. | 3270,1 | подготовка проектной документации 1шт. | 14993,1 | подготовка проектной документации 1шт. | 14993,1 | подготовка проектной документации 1шт. | 4119,22 | подготовка проектной документации 1шт. | 6717,7 |
| Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | услуги предоставляемые населению 3шт. | 500,0 | услуги предоставляемые населению 3шт. | 500,0 | услуги предоставляемые населению 3шт. | 500,0 | услуги предоставляемые населению 3шт. | 500,0 | услуги предоставляемые населению 3шт. | 500,0 |
| В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани) | 3 шт. | 500,0 |  | 500,0 | 3 шт. | 500,0 | 3 шт. | 500,0 | 3 шт. | 500,0 |
| итого по программе: |  | 4770,1 |  | 16792,9 |  | 16893,1 |  | 8439,22 |  | 12175,2 |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  ««Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2014-2016 годы»

Реализация муниципальной программы обеспечит:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном образование  Ромашкинское сельское поселение;

- - обеспечение населения природным газом;

- обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП

- обеспечения подачи бесперебойного теплоснабжения.

- обеспечение выполнения мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

обеспечение газоснабжения населения МО Ромашкинское сельское поселение.

-обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

План на  2016г.

| № строки | мероприятия | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2016г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  | 500,0 |
| 2. | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Удельный вес сетей нуждающихся в замене | % | 5 | 300,0 |
| 3. | 1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | процент соответствия тр. нормам питьевой воды аварийность системы водоотведения | % ед/км | 99 1/4,5 | 200 |
| 4. | Подпрограмма «Газификация муниципального образования» |  | % | 50 | 2633,5 |
| 5. | мероприятия по реализации подпрограммы | подготовка проектной документации техническая готовность объекта | шт. шт. | 1 1 | 2633,5 |
| 6. | Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» |  |  |  | 500,0 |
| 7. | В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани) | Количество услуг предоставляемых населению | ед | 4 | 500,0 |