Приложение № 2

к Соглашению

от 14.04.2016 года  № 42/149

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской области  по достижению целевых показателей результативности использования субсидии в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» в 2016году

по состоянию на 01 октября 2016года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |  |
| Мощение пешеходных дорожек тротуарной плиткой с установкой ограждений по ул. Ногирская, (часть территории №1) |  |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 мая 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации | Муниципальный контракт № 93-А от 24 августа 2016 года (работы выполнены) |
| 1.2. | Выполнение работ | В срок до 15 августа 2016г. | Подрядная организация | завершение работы | Роботы выполнены документы готовятся на оплату. |
| 1.3 | Приемка работ | В срок до 01 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Акт выполненных работ | От 05.10.2016 |
| Реконструкция уличного освещения в пос. Ромашки по ул. Советская (часть территории №2) |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 мая 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации | Муниципальный контракт № 80-А от 27 июля 2016 года (работы выполнены) |
| 2.2 | Выполнение работ | В срок до 15 августа 2016г. | Подрядная организация | завершение работы | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |
| 2.3 | Приемка работ | В срок до 01 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Акт выполненных работ | От12.08.2016 |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | до 01 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Акт выполненных работ |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | отчет | Отчет подготовлен 1.10.2016г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировки местного бюджета | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации МО Ромашкинское

сельское поселения                                                       __________/Танков С. В. /