

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 30 марта 2017 года № 15-р

|  |
| --- |
| **«О проведении месячника по благоустройству на территории**  **МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году»** |

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории МО Ромашкинское сельское поселение, мест отдыха, территорий предприятий и учреждений независимо от форм собственности и привлечения жителей муниципального образования к уборке территорий сельского поселения и массовой посадке зеленых насаждений:

1. Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области с 3 апреля по 10 мая 2017 года.

2. Создать штаб по благоустройству МО Ромашкинское сельское поселение (приложение 1). Состав штаба в срок до 03.04.2017 согласовать с отделом коммунального хозяйства администрации МО Приозерский муниципальный район.

3. Штабу по благоустройству:

3.1. Еженедельно, по вторникам, проводить заседание штаба, на котором рассматривать вопросы благоустройства, санитарного состояния и озеленения в населенных пунктах муниципального образования и ход выполнения мероприятий по благоустройству.

3.2. Проводить мониторинг мероприятий, потребность в технике и транспорте, срокам вывоза убранного мусора.

3.3. Информацию о проводимых мероприятиях размещать на информационных стендах «бегущих строках», освещать в СМИ.

3.4. Особое внимание уделить подготовке мест воинских захоронений, провести рейд по проверке состояния братских захоронений.

3.5. Взять под контроль уборку территорий, закрепленных за РДЖ.

4. Утвердить план работы по благоустройству населенных пунктов МО Ромашкинское сельское поселение (приложение 2).

5. Общему сектору администрации:

5.1. Провести широкую разъяснительную работу по привлечению населения, предприятий всех форм собственности и предпринимателей к участию в работах по благоустройству населенных пунктов сельского поселения.

5.2. Разработать памятки и обращения к жителям частного сектора, садоводств, дачных некоммерческих товариществ, провести распространение памяток.

5.3. О ходе проведения мероприятий сообщать в отдел коммунального хозяйства администрации муниципального района сведения еженедельно по пятницам с 16:00 до 16:30 по телефону 36-693.

5.4. Вести мониторинг мероприятий по плану «Год экологии», включить мероприятия плана в план месячника.

6. Установить единый день проведения уборки на закрепленной территории и придомовых территорий с привлечением граждан – пятницу каждой недели с 14:00 до 16:00 часов.

7. Настоящее распоряжение разместить в газете «Приозерские ведомости» и на сайте муниципального образования www.ромашкинское.рф.

8. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации С.В.Танков

Исп: Трепагина О.П. тел.: 99-555

Разослано: дело-2, прокуратура- 1, редакция газеты-1, старосты- 4, администратор сайта-1.

*Приложение 1*

к распоряжению администрации МО

Ромашкинское сельское поселение

от 30.03.2017 № 15-р

**Состав штаба по благоустройству на территории**

**МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году**

Председатель штаба –

Глава администрации Ромашкинское сельское поселение Танков С.В.

Члены штаба:

Ведущий специалист социального сектора администрации Трепагина О.П.

Генеральный директор МП «АУРП» Поздеев А.В.

Директор МУК «Ромашкинское клубное объединение» Петрова Т.А.

Заместитель генерального директора ООО «Уют-Сервис»

(по согласованию) Подрезов А.Г.

Техник абонентского участка п. Саперное ООО «ГУ ЖФ»

(по согласованию) Пешехонова А.М.

Депутат Совета депутатов МО Ромашкинское сельское поселение Кенкадзе Ю.М.

Депутат Совета депутатов МО Ромашкинское сельское поселение Буин А.А.

*Приложение 2*

к распоряжению администрации МО

Ромашкинское сельское поселение

от 30.03.2017 № 15-р

**ПЛАН**

**мероприятий месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Планируемые дни месячника |
|  | Заседание штаба по благоустройству | 4,11,18, 25 апреля  2 мая |
|  | Направление информации о проведении месячника по благоустройству в организации на подведомственной территории | до 01 апреля |
|  | Санитарная уборка территорий населенных пунктов | с 3 апреля по 10 мая |
|  | Посадка деревьев, кустарников | с 2 по 8 мая |
|  | Удаление сухостоя в границах населенных пунктов | с 3 по 28 апреля |
|  | Проведение мероприятий по кронированию кустарников | с 3 по 17 апреля в рамках проводимых еженедельных субботников |
|  | Проведение конкурса «Лучший двор» | с 1 по 8 мая |
|  | Прогребание газонов | с 3 апреля по 10 мая |
|  | Закупка и посадка цветов (в случае благоприятной для посадки температуры наружного воздуха) | с 1 мая по 8 мая |
|  | Приведение в порядок памятных и мемориальных мест, воинских захоронений:  - памятника Д.Е. Джатиева  - памятник 33 погранотряда  - пять штыков  - памятник Типанова  - братское захоронение в Шумилово | с 15.04 по 18.04  с 01.05 по 08.05  с 01.05 по 08.05  с 15.04 по 17.04  с 27.04 по 30.04 |
|  | Украшение населенных пунктов ко дню празднования 9 мая (баннеры) | с 4 по 8 мая |
|  | Окраска ограждений детских площадок | с 1 по 8 мая |
|  | Отмывка от объявлений остановочных павильонов | В рамках проводимых еженедельных субботников |
|  | Окраска бордюрного камня | В рамках проводимых еженедельных субботников |
|  | Проведение работ по созданию объектов озеленения п. Ромашки, п. Саперное, п. Суходолье, п. Лосево | с 24 апреля по 8 мая |
|  | Окраска (обновление слоя) досок объявлений | с 24 апреля по 30 апреля |
|  | Ликвидация стихийных свалок и вывоз мусора после проведения субботников с участием населения | с 3 апреля по 10 мая |
|  | Очитка асфальтобетонных покрытий муниципальных дорог общего пользования местного значения (в границах населенных пунктов) | с 3 апреля по 9 апреля |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок за границами населенных пунктов с привлечением сотрудников Приозерского лесничества | с 3 по 23 апреля |
|  | Ремонт контейнерных площадок (в рамках исполнения муниципальных контрактов) | с 3 апреля по 8 мая |
|  | Закупка вазонов и малых форм (в рамках исполнения муниципальных контрактов) | с 3 апреля по 8 мая |
|  | Подведение итогов месячника | 10 мая |