**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)**

**Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Мощение пешеходной дорожки тротуарной плиткой от дома № 1 до пешеходного перехода по ул. Новостроек пос. Ромашки с установкой дорожного ограждения |  |  | 1001600,00 | 891600,00 | 100000,00 | 10000,00 | 1001600,00 | 891600,00 | 100000,00 | 10000,00 | 1001600,00 | 891600,00 | 100000,00 | 10000,00 | 0 |
| площадь объекта | 360 кв.м. | 360 км. |
| дорожное ограждение высокое | 200 п.м. | 200 п.м |
| Столбики оградительные | 6 шт. | 6 шт. |
| Ограждение низкое | 30 п.м. | 30 п.м. |
| Реконструкция уличного освещения по ул.Речная |  |  | 188386,00 | 161818,19 | 16181,81 | 10386,00 | 188386,00 | 161818,19 | 16181,81 | 10386,00 | 188386,00 | 161818,19 | 16181,81 | 10386,00 | 0 |
| Кабель СИП | 1500 м. | 1500 м. |
| светильников | 11 шт. | 11 шт. |
| Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Ромашки |  |  | 97000,00 | 33581,81 | 63418,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33581,81 |
| Светильников | 12 шт. | 0 |
| **Итого** |  |  | **1286986,00** | **1087000,00** | **179600,00** | **20386,00** | **1189986,00** | **1053418,19** | **116181,81** | **20386,00** | **1189986,00** | **1053418,19** | **116181,81** | **20386,00** | **33581,81** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_ Танков С.В. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Логинова О.Н. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель Алексеева М.А.  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (8-813-79-99-663) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету на 01.10.2017г. от соглашение №42/160 от 15.02.2017 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Ромашкинское сельское поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2017 году»**
 |
| 1. | * 1. Мощение пешеходной дорожки тротуарной плиткой от дома № 1 до пешеходного перехода по ул. Новостроек пос. Ромашки с установкой дорожного ограждения
 |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставление субсидии. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 58-А от 13 июля 2017г. |
| 1.2. | Выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Завершение работы по мощению пешеходной дорожки тротуарной плиткой с установкой дорожного ограждения для улучшения условий жизни населения | Завершены работы по мощению пешеходной дорожки тротуарной плиткой с установкой дорожного ограждения для улучшения условий жизни населения |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемки выполненных работ № 1 от 28 июля 2017 г. |
| 2. | 2. Реконструкция уличного освещения по ул. Речная |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставление субсидии. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 55-А от 18 июля 2017 г. |
| 2.2. | Выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Завершение работы по реконструкции уличного освещения по ул. Речная | Завершены работы по реконструкции уличного освещения по ул. Речная |
| 2.2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 26 июля 2017 г. |
| 2.1 Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Ромашки |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 августа 2017 г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 69-А от 14 августа 2017 г. |
| 2.2. | Выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Завершение работы по приобретению и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Ромашки | Завершены работы по приобретению и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Ромашки |
| 2.2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт-приемки выполненных работ на проверке. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчику | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа следующим за отчетным | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет за третий квартал на 01.10.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировки местного бюджета | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств. | Заключено дополнительное соглашение № 1 от 01.08.2017 г. к соглашению № 42/160 от 15.02.2017 г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Танков/МП |