План мероприятий ("Дорожная карта") **95-ОЗ**

Администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | | Ответственный исполнитель | | Ожидаемый результат | | Состояние исполнения | | |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы   "Благоустройство территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | | | | | | |  | | |
| 1. | **Реконструкция уличного освещения по п. Новой деревне ул. Сосновая** |  | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |  | | Подготовка документации. | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Заключение муниципального контракта | | В соответствии со сроками | | |
| 1.2. | Выполнение работ по реконструкции уличного освещения по п. Новой деревне ул. Сосновая | Июнь-август 2017 года | | Подрядная организация | | Реконструкция уличного освещения по п. Новой деревне ул. Сосновая | | В соответствии со сроками | | |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | В соответствии со сроками | | |
| 2. | **Восстановление профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая** |  | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |  | | Подготовка документации | | |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Заключение муниципального контракта | | В соответствии со сроками | | |
| 2.2 | Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая | Июнь-август 2017 года | | Подрядная организация | | Восстановление профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая | | В соответствии со сроками | | |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | В соответствии со сроками | | |
| 3. | **Восстановление профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая** |  | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |  | | Подготовка документации | | |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Заключение муниципального контракта | | В соответствии со сроками | | |
| 3.2 | Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая | Июнь-август 2017 года | | Подрядная организация | | Восстановление профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая | | В соответствии со сроками | | |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | В соответствии со сроками | | |
| 4. | **Приобретение и установка навеса для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево** |  | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |  | | Подготовка документации | | |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Заключение муниципального контракта | | В соответствии со сроками | | |
| 4.2 | Выполнение работ по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево | Июнь-август 2017 года | | Подрядная организация | | Приобретение и установка навеса для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево | | В соответствии со сроками | | |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | В соответствии со сроками | | |
| 5. | **Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая** |  | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |  | | Подготовка документации | | |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Заключение муниципального контракта | | В соответствии со сроками | | |
| 5.2 | Выполнение работ по приобретению и замены уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая | Июнь-август 2017 года | | Подрядная организация | | Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая | | В соответствии со сроками | | |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | В соответствии со сроками | | |
| 6. | **Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная** |  | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |  | | Подготовка документации | | |
| 6.1 | Выполнение работ по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево | Май-июнь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Заключение муниципального контракта | | В соответствии со сроками | | |
| 6.2 | Выполнение работ спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная | Июнь-август 2017 года | | Подрядная организация | | Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная | | В соответствии со сроками | | |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | В соответствии со сроками | | |
| 7. | **Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5.** |  | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |  | | Подготовка документации | | |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Заключение муниципального контракта | | В соответствии со сроками | | |
| 7.2 | Выполнение работ по приобретению и установки хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5. | Июнь-август 2017 года | | Подрядная организация | | Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5. | | В соответствии со сроками | | |
| 7.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | В соответствии со сроками | | |
| 8. | **Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4** |  | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |  | | Подготовка документации | | |
| 8.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Заключение муниципального контракта | | В соответствии со сроками | | |
| 8.2 | Выполнение работ по восстановлению ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4 | Июнь-август 2017 года | | Подрядная организация | | Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4 | | В соответствии со сроками | | |
| 8.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | В соответствии со сроками | | |
| 9. | **Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая** |  | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |  | | Подготовка документации | | |
| 9.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Заключение муниципального контракта | | В соответствии со сроками | | |
| 9.2 | Выполнение работ по ремонту колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая | Июнь-август 2017 года | | Подрядная организация | | Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая | | В соответствии со сроками | | |
| 9.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | В соответствии со сроками | | |
| 10. | **Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная** |  | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |  | |  | | |
| 10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Заключение муниципального контракта | | В соответствии со сроками | | |
| 10.2 | Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная | Июнь-август 2017 года | | Подрядная организация | | Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная | | В соответствии со сроками | | |
| 10.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | В соответствии со сроками | | |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | | |  | |  | |  | |  |
| приемка и оплата выполненных работ | | | | Август –сентябрь 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Выполнение муниципального контракта | | В соответствии со сроками. |
| подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | | | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | | Отчет за второй квартал на 01.04.2017 г. |
| Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | | | Июнь-июль 2017 года | | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | | Не проводилась. |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.В. Танков/

МП