Приложение № 1

к ежеквартальному

отчету на 01.01.2018г.

 от соглашение № 95/145

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

 муниципального образования Приозерского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения  |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы

"Благоустройство территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1. | **Электромонтажные работы в п. Новой деревне ул. Сосновая**  |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 86-А от 19 октября 2017 г. Муниципальный контракт № 83-А от 20 октября 2017 г.Муниципальный контракт № 84-А от 23 октября 2017 г. |
| 1.2. | Выполнение работ по электромонтажным работам в п. Новой деревне ул. Сосновая | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Электромонтажные работы в п. Новой деревне ул. Сосновая  | Выполнение работ по электромонтажным работам в п. Новой деревне ул. Сосновая |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №1 от 26.10.2017 г.Акт о приемке выполненных работ №1 от 20.12.2017 г.Акт о приемке выполненных работ №1 от 20.12.2017 г. |
| 2. | **Восстановление профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 51-А от 06 июля 2017 г. |
| 2.2 | Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая | Июль-август 2017 года | Подрядная организация | Восстановление профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая | Выполнены работы по восстановлению профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 5 от 14.07.2017 г. |
| 3. | **Восстановление профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 57-А от 18 июля 2017 г. |
| 3.2 | Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Восстановление профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая | Выполнены работы по восстановлению профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 7 от 02.08.2017 г. |
| 4. | **Приобретение навеса для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 74-А от 01 сентября 2017 г. |
| 4.2 | Выполнение работ по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Приобретение и установка навеса для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево | Выполнены работы по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Товарно-накладная № 1 от 14.09.2017 г. |
| 5. | **Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май- август 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 64-А от 08.08.2017г |
| 5.2 | Выполнение работ по приобретению и замены уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая | Выполнены работы по приобретению и замены уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 23.08.2017 г. |
| 6. | **Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 6.1 | Выполнение работ по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево | Май-август 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 30/1-А от 11.05.2017г. Муниципальный контракт № 45-А от 08.06.2017г. Муниципальный контракт № 62-А от 14.07.2017г Муниципальный контракт № 68-А от 07.08.2017г |
| 6.2 | Выполнение работ спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная | май-август 2017 года | Подрядная организация | Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная | Выполнены работы по спилу аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 09.06.2017 г.Акт о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2017 г.Акт о приемке выполненных работ № 1 от 21.07.2017 г.Акт о приемке выполненных работ № 1 от 14.08.2017 г. |
| 7. | **Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5.** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт |
| 7.2 | Выполнение работ по приобретению и установки хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5. | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5. | Выполнены работы по приобретению и установки хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5. |
| 7.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 09.06.2017 г. |
| 8. | **Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 8.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта  | Муниципальный контракт № 90-А от 06.09.2017 г.Муниципальный контракт № 91-А от 15.09.2017 г. |
| 8.2 | Выполнение работ по восстановлению ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4 | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4 | Выполнены работы по восстановлению ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4 |
| 8.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 08.12.2017 г.Акт о приемке выполненных работ № 1 от 08.12.2017 г. |
| 9. | **Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 9.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 44-А от 07.06.2017г |
| 9.2 | Выполнение работ по ремонту колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая | Выполнены работы по ремонту колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая |
| 9.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 3 от 21.07.2017 г. |
| 10. | **Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная** |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 59-А от 24.07.2017г |
| 10.2 | Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная | Выполнены работы по восстановлению профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная |
| 10.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 5 от 02.09.2017 г. |

|  |
| --- |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| приемка и оплата выполненных работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  | Выполнение муниципального контракта | В соответствии со сроками предусмотренным муниципальным контрактом. |
| подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет за четвертый квартал на 01.01.2018 г. |
| Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Заключено дополнительное соглашение № 1 от к соглашению № 95/145 от 17.02.2017 г. |

Глава администрации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.В. Танков/

 МП