ОТЧЕТ

По проведению контрольно-счетным органом МО Приозерский район

Ленинградской области экспертно-аналитического мероприятия

«Мониторинг реализации муниципальных программ городских и сельских поселений МО

Приозерский муниципальный район  по итогам полугодия 2017 года»

Уважаемые главы поселений!

Мониторинг реализации муниципальных программ, ориентированный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются - значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и ход реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Результаты проведенного мониторинга  реализации муниципальных программ городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский район за полугодие 2017 года, контрольно-счетным органом отражены в  сводной Таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование | МП «Развитие муниципальной службы» | МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании» % исполнения | МП «Развитие культуры в муниципальном образовании» | МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и | МП «Благоустройство территории муниципального образования» | МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» | % МП в объеме бюджета на 2017г. | Исполнено в % к уточ. бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение |  | 31,8 | 31,2% | 0,0 | 12,7 | 38,1% | 16,9% | 1,4% | 81,2 | 21,4 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 12,5 | 18,3 | 2,9 | 0,0 | 90,9 | 14,0 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение | 30,6 | 37,1 | 12,6 | 45,5 | 58,9 | 16,1 | 89,0 | 93,1 | 16,7 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение | 0,0 | 44,9 | 26,5 | 0,1 | 27,3 | 34,8 | 26,5 | 0,0 | 83,5 | 16,7 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение |  | 43,8 | 51,3 | 17,1 | 40,3 | 19,1 | 93,5 | 75,4 | 29,4 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 50,4 | 18,2 | 0,0 | 0,6 | 35,8 | 3,6 | 0,0 | 79,8 | 11,5 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение | 24,4 | 28,7 | 0,0 | 4,9 | 47,9 | 0,7 | 0,0 | 92,2 | 4,5 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение |  | 43,9 | 2,5 | 73,1 | 41,3 | 13,3 | 1,4 | 91,2 | 12,9 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | 0,0 | 48,4 | 0,0 | 0,7 | 21,2 | 3,9 | 0,0 | 79,2 | 13,6 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение | 0,0 | 21,9 | 0,0 | 30,4 | 37,5 | 1,6 | 0,0 | 89,3 | 12,4 |
| 11 | МО Севостьяновское сельское поселение |  | 47,4 | 0,0 | 0,05 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 84,2 | 4,9 |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение |  | 43,7 | 3,1 | 38,6 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 89,6 | 16,3 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение |  | 43,9 | 2,5 | 73,1 | 41,3 | 13,3 | 1,4 | 91,2 | 12,9 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение |  | 49,3 | 8,9 | 0,0 | 72,3 | 36,2 | 25,4 | 0,0 | 97,8 | 31,5 |

Удельный вес муниципальных программ во всех поселениях   составляет в среднем 87% от расходной части бюджетов поселений,   исполнение муниципальных программ за полугодие варьирует в поселениях от 4,5% до 31,5%.

Низкое исполнение поселениями  муниципальных программ  в пояснительных записках к отчету об исполнении бюджетов за полугодие 2017 года не аргументировано, в основном объяснение сводится к тому, что данная программа будет исполнена   в 3 и 4 кварталах.

Самое высокое исполнение во всех поселениях по  муниципальной программе  «Развитие культуры и физической культуры в муниципальных образованиях»  -  до 47% от уточненного плана по  мероприятию «Содержание казенных учреждений культуры и физической культуры».

На втором месте по исполнению  стоит муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования....»  в среднем  30%.

По МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» и  МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании»  9 поселений не приступили к исполнению за полугодие 2017г.

В разрезе поселений самое высокое исполнение по муниципальным программам в МО Приозерское городское поселение» -31,5%, на втором месте МО «Кузнечнинское городское поселение» - 29,4%, далее МО Сосновское сельское поселение -21,4%.

Самое низкое исполнение муниципальных программ в МО Запорожское сельское поселение  - 4,5% и в МО Севастьяновское сельское поселение – 4,9%.

Ответственным исполнителям, отвечающим за ход реализации муниципальных программ, необходимо обратить внимание на некорректное составление отчетов по формы 9 «Выполнение плана мероприятий»  Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ.

Контрольно-счетный орган обращает Ваше внимание на тот факт, что целевые показатели и индикаторы в ряде поселений выбраны не корректно, что приводит к искажению при расчете эффективности реализации муниципальных программ.

Контрольно-счетный орган рекомендует разработать единые для  района целевые показатели (индикаторы) по муниципальным программам действующим на территории района, для базовых показателей применять общепринятые статистические показатели.

В МО Севастьяновское сельское поселение и МО Плодовкое  сельское поселение  не во всех муниципальных программах утверждены целевые показатели и индикаторы, что не позволит ответственному исполнителю сформировать годовые отчеты.

При проверке исполнения бюджетов за первый квартал  и полугодие 2017 года контрольно-счетный орган неоднократно  рекомендовал: «Проводить мониторинг реализации муниципальных программ в целях раннего предупреждение возникновения проблем и отклонений  от хода реализации муниципальных программ».

Р.S. По состоянию на 01.01.17г. на счетах муниципального района остаток средств городских и сельских поселений составил 179598,3 тыс. руб., из них 131333,4 тыс. руб. средства областного бюджета.

По состоянию на 01.07.17г. остаток   средств городских и сельских поселений составил 431547,3 тыс. руб., из них средства областного бюджета  338193,0 тыс. руб.

Председатель контрольно-счетного органа

МО Приозерский район Ленинградской области                                                                                     В.Н.Карпенко

Исх. 01-02-96/17-0-0

от 12.09.17г.