ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ромашкинское сельское поселение  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018года | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Восстановление профиля дороги по ул. Речная п. Ромашки | 6127,4 м2 | 6127,4 м2 | 1295415,0 | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 1295415,0 | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 1295415,0 | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 0,0 |
| Итого | 6127,4 м2 | 6127,4 м2 | 1295415,0 | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 1295415,0 | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 1295415,0 | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 0,0 |

| Глава администрации муниципального образования ___________ С.В. Танков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ О.Н. Логинова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Алексеева М.А. 8 813 79 99 663 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2018 году» |
| 1. | Восстановление профиля дороги по ул. Речная п. Ромашки | 2-4 квартал | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | выполнение работ по восстановлению профиля дороги по ул. Речная п. Ромашки |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2-3 квартал | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 61-А от 19 сентября 2018г. |
| 1.2. | Выполнение работ | 3 -4 квартал | Подрядная организация | восстановление профиля дороги по ул. Речная п. Ромашки | Выполнены работы по восстановлению профиля дороги по ул. Речная п. Ромашки |
| 1.3. | Приемка работ | 3-4 квартал | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ № 1 от 19 декабря 2018г. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2018 году» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | 2-3 квартал | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | 3-4 квартал |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмо-тренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Акт-приемки передачи объ-екта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ № 1 от 19 декабря 2018г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквар-тальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет за четвертый квартал на 01.01.2019 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректи-ровки местного бюджета | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Наиболее эф-фективное исполь-зование бюджетных средств | Заключено дополнительное соглашение № 1 от к соглашению № 3/145 от 28.05.2018 г. |

ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз           «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2018 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Восстановление профиля дороги по ул. Речная п. Ромашки | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 0 | ГП «Приозерское ДРСУ» | Муниципальный контракт № 61-А от 19 сентября 2018 г. | Восстановление профиля дороги по ул. Речная п. Ромашки | 1 264 000,00 | 1 264 000,00 | Акт выполненных работ № 1 от 19.12.2018 г. | 6127,4 м2 |
| Итого | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 0 |  |  |  | 1 264 000,00 | 1 264 000,00 |  | 6127,4 м2 |

| Глава администрации муниципального образования ___________ Танков С.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Логинова О.Н. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Алексеева М.А. 8 81379 99 663 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

за 2018 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление профиля дороги по ул. Речная п. Ромашки | м2 | 6127,4 | 6127,4 |