

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 28 января 2019 года № 26

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»**

**за 2018год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» за 2018 год.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Приозерские ведомости» и размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

|  |
| --- |
| Утверждено: Постановлением администрации МО Ромашкинское СПот 28.01.2018 № 26 |

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Руденко И. В.  |
| дата составления отчета: | 28.01.2019г. |

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2018г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | км | 11,3 | 11,3 | 100 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | м. кв. | 1291 | 1291 | 100 |
| 3 | Ремонт дворовой территорий многоквартирного дома | м. кв. | 1912 | 0 | 0 |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» за 2018год

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование мероприятия** | **запланировано** | **исполнено** | **примечание** |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | **2718,9**  | **1189,8**  | 43,76% |
|  | **Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"** | ***2718,9***  | ***1189,8***  |   |
| **1** | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 640,2  | 383,1  |   |
| **1.1.** |  Расчистка дорог от снега, грейдирование | 539,1  | 282,0 |  52,31  | %  |  экономия по очистки снега (в связи с погодными явлениями)  |
| **1.2.** |  технический надзор | 0,0  |  0,0 |  -  |   |
| **1.3.**  | экспертиза проектно-сметной документации | 101,1  | 101,1  |  100,0  | %  |
| **2** | Основные мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий" | 2078,7  | 806,7  |   |
| **2.1** | Ремонт участка дороги общего пользования по ул. Школьная в п. Саперное | 1272,0  | 0,0  | -  | %  |  работы будут перенесены на 2019 год. |
| **2.2** | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Новостроек п. Ромашки | 806,7  | 806,7  | 100,00   |  % |   |
| **2.3** | Ремонт подъезда от дома № 2 к дому № 4 по ул. Новостроек п. Ромашки | 0,0  | 0,0  |   |   |   |
| **2.4** | Ремонт дворовой территории по ул. Ногирская д. № 6 п. Ромашки | 0,0  | 0,0  |   |   | .  |
| **2.5** | Ремонт проезда от дома № 9 до дома № 10 по ул. Новостроек п. Ромашки | 0,0  | 0,0  |   |   | .  |
| **2.6** | капитальный ремонт участка по ул. Школьная п. Саперное  | 0,0  | 0,0  |   |   | .  |
| **3** | **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании"** | *0,0*  | *0,0*  |   |   | .  |
| **3.1** | Основные мероприятие "Предупреждение опасности поведения участков дорожного движения" | 0,0  | 0,0  |   |   |   |
| **3.2** | Мероприятия, направляем на повышение безопасности дорожного движения | 0,0  | 0,0  |   |   |   |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | **2718,9**  | **1189,8**  |  43,76  | %  |   |
| ***Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме* 1189,8 *тыс. рублей*** |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»**

за 2011189,8 год

Разработана на основании Постановления администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.**2014** №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1. Оценка подпрограммы «Содержание автомобильных дорог»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | км.  | 11,3 | содержание автомобильных дорог |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | км.  | 11,3 |  |

 Пфit

 Рit = ------ = 11,3/11,3= 1

 Ппit

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м.  | 1291 | ремонт дорог общего пользования в метрах квадратных |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м.  | 1291 |

 Пфit

 Рit = ------ = 1291/1291= 1

 Ппit

1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м. | 0 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в метрах квадратных |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м. | 1912 |

 Пфit

 Рit = ------ = 0/1912= 0

 Ппit

 **Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | 1. содержание автомобильных дорог
2. ремонт автомобильных дорог общего пользования
3. ремонт дворовых территорий
 |

**Ht= ((1+1+0)/3)\*100=66,7%**

 **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 1189,8/2718,9 \*100 = 43,7 | фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально. |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 66,7 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 66,7/43,7\*100= 152,6

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 152,6% Программа ««Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной связана с тем, что работы перенесены на 2019 год.;**

Информация о внесении изменений в программу

 **«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»** в 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2018г. постановление № 249 от 11.11.2016  | внесение изменений Постановление № 27 от 25.01.2019 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Содержание автомобильных дорог** | **11,3км.**  | **500,0** | **11,3км.**  | **640,2** |
| Содержание автомобильных дорог» | 11,3км.  | 500,0 | 11,3км.  | 640,2 |
| «Паспортизация дорог» |  |  | - | - |
| «Технический надзор» |  |  |  |  |
| **Мероприятия по ремонту автомобильных дорог** | **2131** | **2178,7** | **2131** | **2078,7** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1291 | 2178,7 | 1291 | 2078,7 |
| Ремонт дворовой территорий многоквартирного дома | 1912 | 0 | 1912 | 0 |
| **«Повышение безопасности дорожного движения»**  | **100** | **0** | **100** | **0** |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» в 2018г.

Реализация муниципальной программы обеспечит:

 - повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до 0 км;

 - снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до 1,5 км;

 - увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен: капитальный ремонт, текущий ремонт до 9,6 %;

 – содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения до 28 км**;**

Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения.

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог.

Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения.

**План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Ромашкинское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» в 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2018г. (тыс. руб.) |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | км | 11,3 | 640,2 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | м.кв. | 1291 | 2078,7 |
| 3. | Ремонт дворовой территорий многоквартирного дома | м.кв. |  |  |
| 4. | сокращение роста количества ДТП, в том числе с участием пешеходов | % | 20 | 0 |