

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 02 февраля 2021 года №44

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы». за 2020год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы» за 2020 год.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 02.02.2021 № 44

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального

образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы»» за 2020год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП  Тараньжин А. А. |
| дата составления отчета: | 02.01.2021г. |

таблица 1

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы».**

**Информация**

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2020г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь асфальтового покрытия | кв. м. | 808 | 808 | 100 |
| плитка тротуарная | м. кв. | 221,85 | 221,85 | 100 |
| Разработка грунта выравнивание, укладка натканного материала, | м. куб. | 875 | 875 | 100 |
| планировка участка, озеленение, защитные лесонасаждения | м. кв. | 240,92 | 240,92 | 100 |
| валка деревьев | шт. | 9 | 9 | 100 |
| Укрепление обочин | м. кв. | 122 | 122 | 100 |
| Ограждения металлические | м. | 32 | 32 | 100 |
| Установка камней бортовых | м. | 1870 | 1870 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Установка кронштейна | шт. | 20 | 20 | 100 |
| Установка светильника уличного | шт. | 40 | 40 | 100 |
| Установка выключателя автоматического с учетом оборудования | шт. | 20 | 20 | 100 |
| Установка фотоэлемента | шт. | 20 | 20 | 100 |
| Установка опоры освещения с цоколем и кронштейном | шт. | 20 | 20 | 100 |
| Количество МАФов | шт | 21 | 21 | 100 |
| установки скамеек | шт | 20 | 20 | 100 |
| урны с креплением (фиксацией) | шт | 20 | 20 | 100 |
| Площадь спортивной площадки | м. кв. | 258 | 258 | 100 |
| резиновое покрытие к спорт. площадке | м. кв. | 258 | 258 |  |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы».

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»** | 13382,2 | 13382,2 | 100% |
| **Основное мероприятие «Благоустройство территорий»** | 13382,2 | 13382,2 |
| **Формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета** | 13382,2 | 13382,2 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 13382,2 | 13382,2 |

таблица 3

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы».**

**за 2020год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.2014 №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | п.м. | 808  221,85 | Укладка асфальта и тротуарной плитки |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | п.м | 808  221,85 |

Пфit

Рit = ------ = (808+221,85)/(808+221,85)= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт | 20 | установка скамеек |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт | 20 |

Пфit

Рit = ------ = 20/20= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт. | 20 | урны |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт. | 20 |

Пфit

Рit = ------ = 20/20= 1

Ппit

Все показатели характеризующего реализацию Программы выполнены на 100%, согласно таблице 1.

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | 1. дорожное покрытие 2. лавки 3. урны |

**Ht= ((1+1+1)/3)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 13382,2/13382,2\*100 | 100% |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 13382,2/13382,2\*100= 100

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 100% Программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы» за 2020год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы».

за 2020год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2020г. постановление № 107 от 01.04.2020 | | данные на 01.01.2021г. постановление № 21 от 26.01.2021 | |
| мероприятие | объем финансирования (тыс. руб.) | мероприятие | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»** | Благоустройство прибрежной зоны п. Лосево Приозерского района Ленинградской обл. | всего 13382,2  областной бюджет  12446,0  местный бюджет 936,8 | Благоустройство прибрежной зоны п. Лосево Приозерского района Ленинградской обл. | всего  13382,2  областной бюджет  12446,0  местный бюджет 936,8 |
| **Основное мероприятие «Благоустройство территорий»** |
| **Формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета** |

Изменений в программе в 2020 году не было, сколько было запланировано в первоначально столько и исполнено, понижения на аукционе не было.

таблица 5

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы» на 2021-2022 год.**

Реализация муниципальной программы обеспечит:

1.Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

5. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

План на 2021г.

В 2021 году Администрация МО Ромашкинское сельское поселение в программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы» не участвует, так как не попали в областную программу.