

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 07 февраля 2022 года № 28

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 - 2024г.г.» за 2022год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, утвержденного постановлением администрации МО Ромашкинское сельское поселение от 27.12.2021 № 271«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.» за 2022год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждаю:

Глава администрации МО

Ромашкинское сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Танков

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.» за 2022год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП  |
| дата составления отчета: | 07.02.2023 год. |

таблица 1

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

 Наименование муниципальной программы: «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.»

Отчетный период: январь – декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: Начальник сектора экономики и финансов Логинова О. Н.

Отчет заполняется в соответствии с пунктом 7.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их формирования и реализации постановления от 27.12.2021 № 271

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства»** |  |
| 1 | Уличное освещение  | 3663,8 | 3663,8 |  |  |  | 3663,8 | 3663,8 |  |  |  | 3663,8 | 3663,8 |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | Благоустройство и озеленение | 4958,7 | 4958,7 |  |  |  | 4958,7 | 4958,7 |  |  |  | 4958,7 | 4958,7 |  |  |  |  | 100 |  |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству | 554,3 | 554,3 |  |  |  | 554,3 | 554,3 |  |  |  | 554,3 | 554,3 |  |  |  |  | 100 |  |
| 4 | Организация и содержание мест захоронения | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | 100 |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды" | 916,2 | 916,2 |  |  |  | 916,2 | 916,2 |  |  |  | 916,2 | 916,2 |  |  |  |  | 100 |  |

**таблица 2**

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | Обоснование отклонений значении показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному (1) | Отчетный год |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Уличное освещение**  |
|  | Обеспечение функционирования, ремонт и содержание сети уличного освещения на территории сельского поселения (км.)2. светодиодные фонари (шт.) | км. шт.  | 2022год | 1,46338 | 1,46338 |  |
| 2 | **Благоустройство и озеленение** |
|  | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству -организация субботников (приобретение хоз. инвентаря);- озеленение и Благоустройство территории МО Ромашкинское СП (приобретение расады, саженцев)-процент охвата покоса травы территории МО Ромашкинское СП-Объем твердых бытовых отходов (м. куб.)- Площадь санитарной очистка территории (кв. м. ) | %м. куб.кв. м.  | 2022 год | 1001160,25463320 | 1001160,25463320 |  |
| 3 | **Прочие мероприятия по благоустройству** |
|  | Процент территории поселения, очищенной от несанкционированных свалок и бытового мусора (от площади загрязненной территории) | % | 2022 год | 100 | 100 |  |
| 4 | **Организация и содержание мест захоронения** |
|  | ремонт братских захоронений | шт. | 2022 год | 2 | 2 |  |
| 5. | **Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды"** |
|  | уровень обработки (дезинсекция и дератиза-ция) территории сельского поселения (%) | % | 2022 год | 100 | 100 |  |

Таблица 3

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе в разрезе населенных пунктов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Населенный пункт | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному (1) | Отчетный год |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **В разрезе населенных пунктов программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.» не планировалась** |

таблица 4

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.» за 2022год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, утвержденного постановлением администрации МО Ромашкинское сельское поселение от 27.12.2021 № 271«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м3  | 1160,25 | Объем твердых бытовых отходов |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м3 | 1160,25 | Объем твердых бытовых отходов |

 Пфit

 Рit = ------ = 1160,25/1160,25= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м.  | 463320 | Площадь санитарной очистка территории |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м.  | 463320 | Площадь санитарной очистка территории |

 Пфit

 Рit = ------ = 463320/463320= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт.  | 3 | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения  |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт.  | 4 | 1 обработка клещей2. водолазное обследование3. пробы воды и песка4. спасатели дежурили |

 Пфit

 Рit = ------ = 4/3= 1,3

 Ппit

 **Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | 1. тв. бытовые отходы
2. санитарной очистка территории,
3.
 |

**Ht= ((1+1+1,3)/3)\*100=110%**

 **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 11406,4/11194,8 \*100 = 101,9 | фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с экономией по уличному освещению (модернизация ул. Фонарей, замена обычных на энергосберегательне технологии) |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 101,9/100\*100= 101,9

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 101,9% Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.» за 2022 год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.» за 2022год

В муниципальную программу «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.» добавлены мероприятия и откорректировано финансирование на 2023г и 2024 года,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2022 постановление №274 от 27.12.2021 | данные на 07.02.2023г. постановление № 27 от 07.02.2023 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Уличное освещение  |  | 1720,0 |  | 3663,7 |
| 1.Обеспечение функционирования, ремонт и содержание сети уличного освещения на территории сельского поселения (км.)2. светодиодные фонари (шт.) | 1,46338 |  | 1,46338 |  |
| Благоустройство и озеленение |  | 3255,0 |  | 4958,71 |
| 1. процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству -организация субботников (приобретение хоз. инвентаря);- озеленение и Благоустройство территории МО Ромашкинское СП (приобретение расады, саженцев)-процент охвата покоса травы территории МО Ромашкинское СП | 100 |  | 100 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  | 1000,0 |  | 554,28 |
| Процент территории поселения, очищенной от несанкционированных свалок и бытового мусора (от площади загрязненной территории) | 100 |  | 100 |  |
| Организация и содержание мест захоронения | 200,0 |  | 200,0 |  |
| ремонт братских захоронений | 2 |  | 2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды" |  | 1000,0 |  | 916,2 |
| уровень обработки (дезинсекция и дератиза-ция) территории сельского поселения (%) | 100 |  | 100 |  |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.» на 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование проекта, основного мероприятия, мероприятия | Соисполнитель, Участник(1) | Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации (2) | Месяц и год начала реализации,  | Месяц и год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | Администрация МО Ромашкинское СП | -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов-Повышение комфортных условий проживания граждан  | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 969234925200600,0400,0 | 969234925200600,0400,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» |
|  | Уличное освещение |
|  | Благоустройство и озеленение |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству |
|  | Организация и содержание мест захоронения |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами" | Администрация МО Ромашкинское СП | вывоз ТКО | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству |
| 2.  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Администрация МО Ромашкинское СП | -обработка (дезинсекция и дератизация) территории сельского поселения |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды" |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды |
| **3.**  | **Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения** | **Ромашкинское СП** | - приобретение и установка детского оборудования на площадки |  |  | **600,0** | **600,0** |
|  | Итого: |  |  |  |  | 13292 | 13292 |