ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ромашкинское сельское поселение  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Восстановление профиля дороги по ул. Речная п. Ромашки | 785 м. | 0 | 1295415,0 | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,0 |
| Итого | 785 | 0 | 1295415,0 | 1064000,0 | 200 000,0 | 31415,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,0 |

| Глава администрации муниципального образования ___________ Танков С.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Логинова О.Н. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Алексеева М.А. 8 813 79 99 663 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2018 году» |
| 1. | Восстановление профиля дороги по ул. Речная п. Ромашки | 2-4 квартал | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | выполнение работ по восстановлению профиля дороги по ул. Речная п. Ромашки |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2-3 квартал | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 61-А от 19 сентября 2018г. |
| 1.2. | Выполнение работ | 3 -4 квартал | Подрядная организация | восстановление профиля дороги по ул. Речная п. Ромашки | В соответствии со сроками |
| 1.3. | Приемка работ | 3-4 квартал | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2018 году» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | 2-3 квартал | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | 3-4 квартал |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмо-тренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Акт-приемки передачи объ-екта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквар-тальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет за третий квартал на 01.10.2018 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректи-ровки местного бюджета | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Наиболее эф-фективное исполь-зование бюджетных средств | Не проводилась. |