Администрация

муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2019 года                                                                                                    № 31

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство  и развитие территории  муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.» за 2018год

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42  и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации  и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство  и развитие территории  муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.» за 2018год.

2.	Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Приозерские ведомости» и размещению на сайте поселения    www.ромашкинское.рф.

3.	Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4.	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                              С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено:  Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 29.01.2018   № 31

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Благоустройство  и развитие территории  муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.» за 2018год.

| ответственный исполнитель муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Руденко И. В. |
| --- | --- |
| дата составления отчета: | 29.01.2019г. |

таблица 1

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство  и развитие территории  муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период 2018г.

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество месяцев по техническому обслуживанию уличного освещения | мес. | 12 | 12 | 100 |
| 2 | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 1160,25 | 1160,25 | 100 |
| 3 | Количество месяцев по санитарной очистке территории | мес. | 4 | 4 | 100 |
| 4 | Количество месяцев по окосу травы на территории поселения | мес. | 4 | 4 | 100 |
| 5 | Количество месяцев по содержанию газонов, цветников | мес. | 4 | 4 | 100 |
| 6 | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 100 | 90 | 90 |
| 7 | Количество поселков, подлежащих развитию | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 8 | Количество частей территорий, подлежащих развитию | ед. | 11 | 11 | 100 |
| 9 | Количество прочих мероприятий по благоустройству поселения | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 10 | Площадь санитарной очистка территории | М.кв. | 463320 | 463320 | 100 |
| 11 | Количество контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 12 | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 3 | 3 | 100 |

таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе: «Благоустройство  и развитие территории  муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.»

(ежеквартально нарастающим итогом)

за 2018 год

| № | наименование | запланировано | исполнено | примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 6625,2 | 6468,2 | 97,6 | % |  |
| 1 | Основное мероприятие "Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения" | 5976,8 | 5819,8 | 97,37 | % |  |
| 1,1 | Уличное освещение | 2193,4 | 2091,0 | 95,33 | % |  |
|  | Затраты на уличное освещение | 1353,6 | 1253,7 | 92,61 | % | работы выполнены в полном объеме |
|  | Текущий ремонт уличного освещения | 740,3 | 737,8 | 99,66 | % | работы выполнены в полном объеме |
|  | приобретение уличных фонарей | 99,5 | 99,5 | 100,00 | % | работы выполнены в полном объеме |
| 1,2 | Благоустройство и озеленение | 1665,2 | 1610,6 | 96,73 | % | работы выполнены в полном объеме |
|  | Комплексное благоустройство населённых пунктов | 1665,2 | 1610,7 | 96,73 | % | работы выполнены в полном объеме |
| 1,3 | Прочие мероприятия по благоустройству | 2 118,2 | 2118,2 | 100 | % |  |
|  | Сбор, транспортировка, размещение ТБО, выкашивание газонов, санитарная очистка, спил сухих деревьев, закупка рассады, содержание клумб | 2 118,2 | 2118,2 | 100 | % | работы выполнены в полном объеме (экономия) |
| 2 | "Основные мероприятие" Реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2017годы и на период 2020 года(местный) | 0,0 | 0,0 | 0,00 | % |  |
|  | Приобретение и установка детского городка в п. Ромашки | 0,0 | 0,0 | 0,00 | % | работы выполнены в полном объеме |
| 2,1 | Организация и содержание мест захоронения | 0,0 | 0,0 | 0,00 | % |  |
|  | ремонт памятников | 0,0 | 0,0 | 0,00 | % | работы выполнены в полном объеме |
| 3 | Основные мероприятие "Охрана окружающей среды" | 648,4 | 648,4 | 82,01 | % |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | 312,9 | 312,9 | 100 | % |  |
|  | Установка контейнерных площадок, ремонт и покраска, приобретение контейнеров | 37,8 | 37,8 | 100 |  | работы перенесены на 2018 год. |
|  | Схема санитарной очистки, паспорта отходов, нормы накопления ТБО | 0,0 | 0,0 | 0,00 | % | работы выполнены в полном объеме |
|  | Организация мест отдыха (пляжи) | 297,7 | 297,7 | 100,00 | % | работы выполнены в полном объеме |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 6625,2 | 6468,2 |  |
| Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме 6468,2 тыс.рублей |

таблица 3

Оценка эффективности  реализации целевой муниципальной программы «Благоустройство  и развитие территории  муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.» за 2018год

Разработана на основании  Постановления  администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.2014 №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м3 | 1160,25 | Объем твердых бытовых отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м3 | 1160,25 | Объем твердых бытовых отходов |

Пфit

Рit = ------ =         1160,25/1160,25= 1

Ппit

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м. | 463320 | Площадь санитарной очистка территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м. | 463320 | Площадь санитарной очистка территории |

Пфit

Рit = ------ =         463320/463320= 1

Ппit

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт. | 90 | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт. | 100 | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу |

Пфit

Рit = ------ =         90/100= 0,9

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | тв. бытовые отходы санитарной очистка территории, сухостойные и аварийных деревьев подлежащих сносу, |

Ht= ((1+1+0,9)/3)*100=96,7%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 6625,2/6468,2 *100 = 97,6 | фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с экономией по уличному освещению (модернизация ул. Фонарей, замена обычных на энергосберегательне технологии) |
| --- | --- | --- |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 96,7 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 96,7/97,6*100= 99,1

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы  99,1%  Программа «Благоустройство  и развитие территории  муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.»  соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Благоустройство  и развитие территории  муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.»

за 2018год

| мероприятия | данные на 01.01.2017г. постановление № 244 от 11.11.2016 | данные на 29.01.2019г. постановление № 32 от 29.01.2019 |
| --- | --- | --- |
|  | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Уличное освещение | 12 мес. | 2193,4 | 12 мес. | 2091,0 |
| Благоустройство и озеленение | 3 ед. прочих мероприятий | 1665,2 | 3 ед. прочих мероприятий | 161,6 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | объем тв. бытовых отходов 1160,25 санитарная очистка 4 мес., окос травы 3 мес., содержание газонов и цветов 4 мес., авар. деревья 80 шт., 3 ед. прочих мероприятий | 2118,2 | объем тв. бытовых отходов 1160,25 санитарная очистка 4 мес., окос травы 3 мес., содержание газонов и цветов 4 мес., авар. деревья 80 шт., 3 ед. прочих мероприятий | 2118,2 |
| Мероприятия по охране окружающей среды | контейнерных площадок 4 шт. (ремонт, ограждение) площадь сан. очистки территории (несанк. свалки)463320 м. кв., мероприятия по подготовке мест массового отдыха 3 шт. | 648,4 | контейнерных площадок 4 шт. (ремонт, ограждение) площадь сан. очистки территории (несанк. свалки)463320 м. кв., мероприятия по подготовке мест массового отдыха 3 шт. | 648,4 |
| Организация и содержание мест захоронения | ремонт братских захоронений, Захоронение невостребованных умерших | - | ремонт братских захоронений, Захоронение невостребованных умерших | - |

таблица 5

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  «Благоустройство  и развитие территории  муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.»

Реализация муниципальной программы обеспечит:

1.Совершенствование системы комплексного благоустройства  муниципального образования  Ромашкинское  сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

5. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

План на  2018г.

| № строки | мероприятия | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2018г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  | 6625,2 |
|  | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | объем тв. бытовых отходов санитарная очистка окос травы содержание газонов и цветов авар. деревья | М3 м. кв мес. мес. мес. шт. | 1160,25 463320 4 3 4 100 | 2118,2 |
| 1 | Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | техническое обслуживание уличного освещения, тек. ремонт уличного оборудования | мес.. | 12 | 2193,4 |
| 2 | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | контейнерных площадок (ремонт, ограждение) площадь сан. очистки территории (несанк. свалки) мероприятия по подготовке мест массового отдыха | шт. м. куб. шт. | 4 600 3 | 648,4 |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | монтаж и демонтаж нов. елок, монтаж и демонтаж банеров на нов. год и 9 мая, трудовая бригада, установка досок объявлений | шт. шт. шт. | 4 50 1 | 1665,2 |
| 4 | Организация и содержание мест захоронения | ремонт братских захоронений, Захоронение невостребованных умерших | шт. | 1 | 0,0 |
| 5 | Грунтовая поддержка местных инициатив граждан «Благоустройство территории» | благоустройство территории перед ДК п. Суходолье | шт. | 1 | 0,0 |