Администрация

муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2019 года                                                                                                    № 52

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы». за 2018год

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42  и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы» за 2018 год.

2.	Настоящее постановление подлежит обязательному размещению на сайте поселения    www.ромашкинское.рф.

3.	Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4.	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                              С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1,  администратор сайта -1

Утверждено:  Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 12.11.2019   № 52

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального

образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы»» за 2018год.

| ответственный исполнитель муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Руденко И. В. |
| --- | --- |
| дата составления отчета: | 29.01.2019г. |

таблица 1

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы».

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период 2018г.

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | укладка асфальта | кв. м. | 174 | 174 | 100 |
|  | тротуарная плитка | кв. м. | 319,77 | 319,77 | 100 |
| 1 | Снятие деформированного асфальтобетонного покрытия фрезой с погрузкой и перевозкой на расстояние до 10 км, толщина слоя 50 мм | тыс. руб. | 550 | 550 | 100 |
|  | Разборка асфальтобетонных покрытий с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км, толщина 100 мм | тыс. руб. | 350 | 350 | 100 |
|  | Разборка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал с перевозкой на расстояние до 10 км, толщина слоя до 200 мм | тыс. руб. | 350 | 350 | 100 |
|  | Разборка старого ботового камня с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км | тыс. руб. | 780 | 780 | 100 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из песка, толщина слоя 100 мм, включая материалы | тыс. руб. | 450 | 450 | 100 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из щебня, толщина слоя 100 мм, включая материалы | тыс. руб. | 1250 | 1250 | 100 |
|  | Устройство щебеночно-набивного покрытия, включая материалы (гранитный отсев) | тыс. руб. | 1150 | 1150 | 100 |
|  | Розлив вяжущих материалов | тыс. руб. | 13 | 13 | 100 |
|  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной до 50 мм- проезжая часть, включая материалы | тыс. руб. | 750 | 750 | 100 |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 50 мм- проезжая часть, включая материалы | тыс. руб. | 850 | 850 | 100 |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм- пешеходная, включая материалы | тыс. руб. | 910 | 910 | 100 |
|  | Устройство нового ботового камня, включая материалы | тыс. руб. | 1950 | 1950 | 100 |
|  | Установка кронштейна | тыс. руб. | 5950 | 5950 | 100 |
|  | Установка светильника уличного | тыс. руб. | 5150 | 5150 | 100 |
|  | Установка выключателя автоматического с учетом оборудования | тыс. руб. | 5800 | 5800 | 100 |
|  | Установка фотоэлемента | тыс. руб. | 7180 | 7180 | 100 |
|  | Установка опоры освещения с цоколем и кронштейном | тыс. руб. | 19636 | 19636 | 100 |
|  | Подвес провода СИП | тыс. руб. | 210 | 210 | 100 |
|  | Демонтаж светильника | тыс. руб. | 750 | 750 | 100 |
|  | Демонтаж провода с фасада | тыс. руб. | 92 | 92 | 100 |
|  | Демонтаж опоры | тыс. руб. | 2100 | 2100 | 100 |
|  | Сверление отверстий в кирпиче | тыс. руб. | 110 | 110 | 100 |
| Установка скамеек |  |  |
|  | Демонтаж старых скамеек | шт | 28 | 28 | 100 |
|  | установки скамеек | шт | 28 | 28 | 100 |
| Установка урн |  |  |
|  | урны с креплением (фиксацией) | шт | 16 | 16 | 100 |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы».

(ежеквартально нарастающим итогом)

за 2018 год

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» | 4 336,5 | 4 336,5 | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 4 336,5 | 4 336,5 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4 336,5 | 4 336,5 |  |
| Благоустройство | 4 336,5 | 4 336,5 |  |

таблица 3

Оценка эффективности  реализации целевой муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы».

за 2018год

Разработана на основании  Постановления  администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.2014 №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | п.м. | 1950 319,77 | Укладка асфальта и тротуарной плитки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | п.м | 1950 319,77 |  |

Пфit

Рit = ------ =         (1950+319,77)/(1950+319,77)= 1

Ппit

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт | 28 | демонтаж и установка скамеек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт | 28 |  |

Пфit

Рit = ------ =         28/28= 1

Ппit

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт. | 16 | урны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт. | 16 |  |

Пфit

Рit = ------ =         16/16= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | дорожное покрытие лавки урны |

Ht= ((1+1+1)/3)*100=100%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 4336,5/4336,5*100 | 100% |
| --- | --- | --- |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 4336,5/4336,5*100= 100

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы  100%  Программа  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы» за 2018год  соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы».

за 2018год

| мероприятия | данные на 01.01.2018г. постановление № 364 от 29.11.2017 |
| --- | --- |
|  | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» | Благоустройство дворовой территории п. Ромашки д. 5-6, д. 32-33 | 4335,6 |
| Основное мероприятие «Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |
| Благоустройство |  |  |

таблица 5

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2018-2022 годы».

Реализация муниципальной программы обеспечит:

1.Совершенствование системы комплексного благоустройства  муниципального образования  Ромашкинское  сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

5. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

План на 2019г.

| № строки | мероприятия | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2019г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» | Благоустройство дворовой территории п. Ромашки | шт. | 1 | 1 000,00 |
|  | Основное мероприятие «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |
|  | Формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |