

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 02 февраля 2022 года № 32

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2020 – 2022 годы»**

**за 2021год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» за 2021 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его размещения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

|  |
| --- |
| Утверждено: Постановлением  администрации МО Ромашкинское СП  от 02.02.2022 № 32 |

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» за 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП |
| дата составления отчета: | 02.02.2022 |

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020– 2022 годы» за 2021 год

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | км | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м.кв. | 1291 | 1591 | 1891 | 1291 |
| 3. | Ремонт дворовой территорий многоквартирного дома | м.кв. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | сокращение роста количества ДТП, в том числе с участием пешеходов | % | 20 | 20 | 20 | 20% |
| 5 | снижение числа пострадавших в результате ДТП | % | 20 | 20 | 20 | 20% |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» за 2021год

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование мероприятия** | **запланировано** | **исполнено** | **примечание** | | |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | **5528,9** | **5495,7** | 99,4 | | |
|  | **Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"** | **5528,9** | **5495,7** | 99,4 | | |
| **1** | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 3954,8 | 3954,8 | 100 | | |
| **1.1.** | Расчистка дорог от снега, грейдирование | 3326,8 | 3326,8 | 100 |  |  |
| **1.2.** | технический надзор | 628 | 628 | 100 |  |  |
| **2** | Основные мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий" | 1574,1 | 1540,9 | 100 | | |
| **2.1** | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Ромашки ул. Речная | 3204,7 | 3204,7 | 100 |  |  |
| **3** | **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании"** | *0,0* | *0,0* |  |  | . |
| **3.1** | Основные мероприятие "Предупреждение опасности поведения участков дорожного движения" | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **3.2** | Мероприятия, направляем на повышение безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | | **5528,9** | **5495,7** | 99,4 | | |
|  | | | | | | |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2020 – 2022 годы»**

за 2021 год

Разработана на основании Постановления администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.**2014** №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1. Оценка подпрограммы «Содержание автомобильных дорог»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | км. | 11,3 | содержание автомобильных дорог |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | км. | 11,3 |  |

Пфit

Рit = ------ = 11,3/11,3= 1

Ппit

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м. | 400 | ремонт дорог общего пользования в метрах квадратных |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м. | 400 |

Пфit

Рit = ------ = 400/400= 1

Ппit

1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м. | 0 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в метрах квадратных |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м. | 0 |

Пфit

Рit = ------ = 0/0= 0

Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | 1. содержание автомобильных дорог 2. ремонт автомобильных дорог общего пользования 3. ремонт дворовых территорий |

**Ht= ((1+1)/2)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 5495,7/5528,9 \*100 = 99,4 | фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально. |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 99,4/100\*100= 99,4

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 99,4% Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» за 2021 год - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;**

Информация о внесении изменений в программу

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2020 – 2022 годы»** в 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | внесение изменений Постановление № 20 от 26.01.2021 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Содержание автомобильных дорог** | **11,3км.** | **1510,7** |
| Содержание автомобильных дорог» | 11,3км. | 1510,7 |
| **Мероприятия по ремонту автомобильных дорог** | **400 м. кв.** | **3204,7** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 400 м. кв. | 3204,7 |
| Ремонт дворовой территорий многоквартирного дома | 0 | 0 |
| **«Повышение безопасности дорожного движения»** | **0** | **0** |

Вывод: Увеличение между первоначальной программой и уточнений связана с увеличением тарифов на услуги – очистку снега, грейдирование. На ремонт дорог сумма заложена в первоначальном без областного финансирования, 1 кв. м. асфальтового покрытия стоит в среднем стоит 8,01175 тыс. руб.