

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 07 февраля 2022 года № 44

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022 г.г.» за 2021год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.» за 2021год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

 Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 07.02.2022 № 44

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.» за 2021год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП 1  |
| дата составления отчета: | 07.02.2021 год. |

таблица 1

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2021г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество месяцев по техническому обслуживанию уличного освещения | мес. | 12 | 12 | 100 |
| 2 | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 1160,25 | 1160,25 | 100 |
| 3 | Количество месяцев по санитарной очистке территории | мес. | 4 | 4 | 100 |
| 4 | Количество месяцев по окосу травы на территории поселения | мес. | 4 | 4 | 100 |
| 5 | Количество месяцев по содержанию газонов, цветников | мес. | 4 | 4 | 100 |
| 6 | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество поселков, подлежащих развитию | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 8 | Количество частей территорий, подлежащих развитию | ед. | 11 | 11 | 100 |
| 9 | Количество прочих мероприятий по благоустройству поселения | ед.  | 3 | 3 | 100 |
| 10 | Площадь санитарной очистка территории  | М.кв. | 463320 | 463320 | 100 |
| 11 | Количество контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды  | ед. | 3 | 3 | 100 |

таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе: «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование** | **запланировано** | **исполнено** | примечание |  |  |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | **7963,0** | **7792,7** |  97,9  | % |   |
| **1** | **Основное мероприятие "Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения"** | **7963,0** | **7792,7** |  97,9  | % |   |
| **1,1** | **Уличное освещение** | 3028,5 | 3006,1 | 99,3  | % |   |
|  | Затраты на уличное освещение | 1540,0 | 1517,6 |  98,5  | % |  работы выполнены в полном объеме  |
|  | Текущий ремонт уличного освещения | 1488,5 | 1488,5 |  100  | % |  работы выполнены в полном объеме  |
| **1,2** | **Благоустройство и озеленение** | **3310,9** | **3310,9** |  **100,00**  | **%** |  **работы выполнены в полном объеме**  |
|  | Сбор, транспортировка, размещение ТБО, выкашивание газонов, санитарная очистка, спил сухих деревьев, закупка рассады, содержание клумб | 3310,9 | 3310,9 |  100,00  | % |  работы выполнены в полном объеме  |
| **1,3** | **Прочие мероприятия по благоустройству** | **1283,3** | **1135,4** |  **88,5**  | % |  |
|  | Комплексное благоустройство населённых пунктов | 1283,3 | 1135,4 |  88,5  | % |  работы выполнены в полном объеме (экономия)  |
| **2,1** | **Организация и содержание мест захоронения** | **99,6** | **99,6** |  **100,00**  | % |   |
|  | ремонт памятников | 99,6 | 99,6 |  100,00  | % |  работы выполнены в полном объеме  |
| **3** | **Основные мероприятие "Охрана окружающей среды"** | **240,6** | **240,6** |  **100**  | % |   |
|  |  Ликвидация несанкционированных свалок | 0 | 0 | 0  | % |   |
|  | Установка контейнерных площадок, ремонт и покраска | 0,0 | **0,0** |   |   | работы перенесены на 2018 год. |
|  | Схема санитарной очистки, паспорта отходов, нормы накопления ТБО | 0 | 0 |  0  | % |  работы выполнены в полном объеме  |
|  |  Организация мест отдыха (пляжи) | 240,6 | 240,6 |  100,00  | % |  работы выполнены в полном объеме  |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | **7963** | **7792,7** |   |
|  |

таблица 3

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.» за 2021год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.2014 №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м3  | 1160,25 | Объем твердых бытовых отходов |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м3 | 1160,25 | Объем твердых бытовых отходов |

 Пфit

 Рit = ------ = 1160,25/1160,25= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м.  | 463320 | Площадь санитарной очистка территории |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м.  | 463320 | Площадь санитарной очистка территории |

 Пфit

 Рit = ------ = 463320/463320= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт.  | 3 | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения  |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт.  | 4 | 1 обработка клещей2. водолазное обследование3. пробы воды и песка4. спасатели дежурили |

 Пфit

 Рit = ------ = 4/3= 1,3

 Ппit

 **Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | 1. тв. бытовые отходы
2. санитарной очистка территории,
3.
 |

**Ht= ((1+1+1,3)/3)\*100=110%**

 **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 7792,7/7963 \*100 = 101,9 | фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с экономией по уличному освещению (модернизация ул. Фонарей, замена обычных на энергосберегательне технологии) |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 97,9 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 110/97,9\*100= 112,4

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 112,4% Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.»

 за 2019год

|  |  |
| --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2020г. постановление № 55 от 19.02.2020 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Уличное освещение  | 12 мес. | 1878,1 |
| Благоустройство и озеленение  | объем тв. бытовых отходов 1160,25санитарная очистка 4 мес., окос травы 3 мес., содержание газонов и цветов 4 мес. | 2089,8 |
| Прочие мероприятия по благоустройству  | 3 ед. прочих мероприятий | 1700 |
| Мероприятия по охране окружающей среды  | контейнерных площадок 4 шт. (ремонт, ограждение) площадь сан. очистки территории (несанк. свалки)463320 м. кв., мероприятия по подготовке мест массового отдыха 3 шт. | 192,9 |
| Организация и содержание мест захоронения  | ремонт братских захоронений, Захоронение невостребованных умерших | 98,9 |