

**Администрация**

**Ромашкинского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 26 марта 2024 года № 128

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022 - 2026г.г.» за 2023год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ромашкинского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Ромашкинского сельского поселения от 07.11.2023 № 435 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ромашкинского сельского поселения, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ромашкинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026г.г.» за 2023год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждаю:

Глава администрации

Ромашкинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Танков

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы**

«Благоустройство и развитие территории Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026г.г.» за 2023год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации Ромашкинского СП Кукуца С. Р. |
| дата составления отчета: | *26.03.2024 год.* |

таблица 1

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Благоустройство и развитие территории Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026г.г.» за 2023год.

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | Обоснование отклонений значении показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному (1) | Отчетный год |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Уличное освещение**  |
|  | Обеспечение функционирования, ремонт и содержание сети уличного освещения на территории сельского поселения (км.)2. светодиодные фонари (шт.) | км. шт.  | 2023год | 1,540 | 1,540 |  |
| 2 | **Благоустройство и озеленение** |
|  | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству -организация субботников (приобретение хоз. инвентаря);- озеленение и Благоустройство территории Ромашкинского СП (приобретение расады, саженцев)-процент охвата покоса травы территории МО Ромашкинское СП-Объем твердых бытовых отходов (м. куб.)- Площадь санитарной очистка территории (кв. м. ) | %м. куб.кв. м.  | 2023 год | 1001160,25463320 | 1001160,25463320 |  |
| 3 | **Прочие мероприятия по благоустройству** |
|  | Процент территории поселения, очищенной от несанкционированных свалок и бытового мусора (от площади загрязненной территории) | % | 2023 год | 100 | 100 |  |
| 4 | **Организация и содержание мест захоронения** |
|  | ремонт братских захоронений | шт. | 2023 год | 2 | 2 |  |
| 5. | **Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды"** |
|  | уровень обработки (дезинсекция и дератиза-ция) территории сельского поселения (%) | % | 2023 год | 100 | 100 |  |

**Таблица 2**

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе в разрезе населенных пунктов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Населенный пункт | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному (1) | Отчетный год |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **В разрезе населенных пунктов программа «Благоустройство и развитие территории Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024г.г.» не планировалась** |

**таблица 3**

**Информация
 о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, целевых показателей (индикаторов) и мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Цель муниципальной программы/под программы/проекта | Задача муниципальной программы/под программы/проекта | Ожидаемый результат муниципальной программы/подпрограммы/проекта | Основное мероприятие / мероприятие | Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы/ подпрограммы/проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Совершенствование системы комплексного благоустройства Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области., создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов- Повышение комфортных условий проживания граждан | К 2024 году:- экономия электроэнергии уличного освещения и затрат на содержание уличного освещения – 20%;- Протяженность сетей уличного освещения – увеличить на 1463 м. в 2022 году – 90% и 2023 – 1500м. – 100%. - обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов в 2022 году 38 шт. на 2023 г 40 шт.;- процент территории поселения, очищенной от несанкционированных свалок и бытового мусора (от площади загрязненной территории) - 95 %;- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству – 100 %;-совершенствование эстетического состояния территории; | **Комплекс процессных мероприятий:** 1. «Совершенствование системы благоустройства» 2. «Охрана окружающей среды»**проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы** "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" (отраслевой проект) | К 2024 году:- экономия электроэнергии уличного освещения и затрат на содержание уличного освещения – 20%;- Протяженность сетей уличного освещения – увеличить на 1463 м. в 2022 году – 90% и 2023 – 1500м. – 100%. - обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов в 2022 году 38 шт. на 2023 г 40 шт.;- процент территории поселения, очищенной от несанкционированных свалок и бытового мусора (от площади загрязненной территории) - 95 %;- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству – 100 %;-совершенствование эстетического состояния территории;- уровень обработки (дезинсекция и дератизация) территории сельского поселения – 100%;- приведение в качественное состояние элементов благоустройства – 10 шт.;- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 1 шт концу реализации программы  |

**таблица 4**

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

 Наименование муниципальной программы: «Благоустройство и развитие территории Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026г.г.»

Отчетный период: январь – декабрь 2023 года

Ответственный исполнитель: Начальник сектора экономики и финансов Логинова О. Н.

Отчет заполняется в соответствии с пунктом 7.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинского сельского поселения, их формирования и реализации постановления от 07.11.2023 № 435

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
|  |  | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства»** | 9504,2 | 8935,5 | 568,7 |  |  | 9339,2 | 8770,5 | 568,7 |  |  | 9339,2 | 8770,5 | 568,7 |  |  | 100 | 97,7 |  |
| 1 | Уличное освещение  | 2132,3 | 2132,3 |  |  |  | 2031,3 | 2031,3 |  |  |  | 2031,3 | 2031,3 |  |  |  |  | 95,3 |  |
| 2 | Благоустройство и озеленение | 5979,7 | 5979,7 |  |  |  | 5964,2 | 5964,2 |  |  |  | 5964,2 | 5964,2 |  |  |  |  | 99,7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству | 579,6 | 579,6 |  |  |  | 532,4 | 532,4 |  |  |  | 532,4 | 532,4 |  |  |  |  | 91,8 |  |
| 4 | Организация и содержание мест захоронения | 212,6 | 212,6 |  |  |  | 212,6 | 212,6 |  |  |  | 212,6 | 212,6 |  |  |  |  | 100 |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды"** | 309,9 | 309,9 |  |  |  | 309,9 | 309,9 |  |  |  | 309,9 | 309,9 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 1 | Мероприятия по охране окружающей среды | 309,9 | 309,9 |  |  |  | 309,9 | 309,9 |  |  |  | 309,9 | 309,9 |  |  |  |  | 100 |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами"** | 1049,4 | 1049,4 |  |  |  | 969,2 | 969,2 |  |  |  | 969,2 | 969,2 |  |  |  | 100 | 92,4 |  |
| 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | 1049,4 | 1049,4 |  |  |  | 969,2 | 969,2 |  |  |  | 969,2 | 969,2 |  |  |  |  | 92,4 |  |
|  | **Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения** | 600,0 | 31,4 | 568,7 |  |  | 598,6 | 29,9 | 568,7 |  |  | 598,6 | 29,9 | 568,7 |  |  | 100 | 99,9 |  |
| 1. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 600,0 | 31,4 | 568,7 |  |  | 598,6 | 29,9 | 568,7 |  |  | 598,6 | 29,9 | 568,7 |  |  |  | 99,9 |  |
|  |
|  |
|  |

таблица 5

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024г.г.» за 2023год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Ромашкинского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Ромашкинского сельского поселения от 07.11.2023 № 435«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ромашкинского сельского поселения, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ромашкинского сельского поселения»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м3  | 1160,25 | Объем твердых бытовых отходов |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м3 | 1160,25 | Объем твердых бытовых отходов |

 Пфit

 Рit = ------ = 1160,25/1160,25= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт  | 1 | Приобретение и установка детского оборудования |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт  | 1 | Приобретение и установка детского оборудования |

 Пфit

 Рit = ------ = 1/1= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт.  | 3 | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения  |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт.  | 4 | 1 обработка клещей2. водолазное обследование3. пробы воды и песка4. спасатели дежурили |

 Пфit

 Рit = ------ = 4/3= 1,3

 Ппit

 **Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | 1. тв. бытовые отходы
2. санитарной очистка территории,
3.
 |

**Ht= ((1+1+1,3)/3)\*100=110%**

 **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 10863,6/10618,4 \*100 = 102,3 | фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с экономией по уличному освещению (модернизация ул. Фонарей, замена обычных на энергосберегательне технологии) |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 102,3/100\*100= 102,3

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 102,3% Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинского сельского поселения МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.» за 2022 год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

таблица 5

Информация о внесении изменений в программу

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинского сельского поселения МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.» за 2023год

В муниципальную программу «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинского сельского поселения МО Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024г.г.» добавлены мероприятия и откорректировано финансирование на 2023г и 2024 года,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | постановление №274 от 27.12.2021 |  постановление № 493 от 15.12.2023 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Уличное освещение  |  | 1720,0 |  | 2132,3 |
| 1.Обеспечение функционирования, ремонт и содержание сети уличного освещения на территории сельского поселения (км.)2. светодиодные фонари (шт.) | 1,46338 |  | 1,540 |  |
| Благоустройство и озеленение |  | 3255,0 |  | 5979,8 |
| 1. процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству -организация субботников (приобретение хоз. инвентаря);- озеленение и Благоустройство территории МО Ромашкинское СП (приобретение расады, саженцев)-процент охвата покоса травы территории МО Ромашкинское СП | 100 |  | 100 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  | 1000,0 |  | 532,4 |
| Процент территории поселения, очищенной от несанкционированных свалок и бытового мусора (от площади загрязненной территории) | 100 |  | 100 |  |
| Организация и содержание мест захоронения | 200,0 |  |  | 212,6 |
| ремонт братских захоронений | 2 |  | 2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды" |  | 1000,0 |  | 309,9 |
| уровень обработки (дезинсекция и дератиза-ция) территории сельского поселения (%) | 100 |  | 100 |  |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинского сельского поселения МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2024год

План реализации муниципальной программы на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование проекта, основного мероприятия, мероприятия | Соисполнитель, Участник (1) | Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации (2) | Месяц и год начала реализации,  | Месяц и год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | Администрация Ромашкинского СП | -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов-Повышение комфортных условий проживания граждан  | 01.01.2024  | 31.12.2024 | **11697,3****9441,8****3394,0****4047,7****900,0****200,0** | 11697,39441,83394,04047,7900,0200,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» |
|  | Уличное освещение |
|  | Благоустройство и озеленение |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству |
|  | Организация и содержание мест захоронения |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами" | Администрация РомашкинскогоСП | вывоз ТКО | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству |
| 2.  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Администрация МО Ромашкинское СП | -обработка (дезинсекция и дератизация) территории сельского поселения |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды" |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды |
| **3.**  | **Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения** | **Ромашкинское СП** | - приобретение и установка детского оборудования на площадки |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 13292 | 13292 |