

**Администрация**

**Ромашкинского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 26 марта 2024 года № 130

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» в Ромашкинском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ромашкинского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Ромашкинского сельского поселения от 07.11.2023 № 435«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ромашкинского сельского поселения, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Ромашкинском сельском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ромашкинском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждаю:

Глава администрации

Ромашкинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Танков

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ромашкинском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации Ромашкинского СП  |
| дата составления отчета: | 26.03.2024 год. |

таблица 11

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

 Наименование муниципальной программы: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ромашкинском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Отчетный период: январь – декабрь 2023 года

Ответственный исполнитель: Начальник сектора экономики и финансов Логинова О. Н.

Отчет заполняется в соответствии с пунктом 7.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ромашкинском сельском поселении , их формирования и реализации постановления от 07.11.2023 № 435

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
|  |  | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
|  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромашкинском сельском поселении»** |  |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | **13872,2** | **5950,1** | **7922,1** | **0** | **0** | **13872,2** | **5950,1** | **7922,1** | **0** | **0** | **13872,2** | **5950,1** | **7922,1** | **0** | **0** | **100%** |  |  |
| 1.1 | Расходы за счет резервных фондов Правительства Ленинградской области | 7922,1 | 0,0 | 7922,1 | 0 | 0 | 7922,1 | 0,0 | 7922,1 | 0 | 0 | 7922,1 | 0 | 7922,1 | 0 | 0 | 100%  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 5950,1 | 5950,1 | 0 | 0 | 0 | 5950,1 | 5950,1 | 0 | 0 | 0 | 5950,1 | 5950,1 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |
| **2**. | **Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения** | **2419,3** | **2419,3** | **0** | **0** | **0** | **2419,3** | **2419,3** | **0** | **0** | **0** | **417,3** | **417,3** | **0** | **0** | **0** | **17,2%** |  |  |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения"** | **980,0** | **980,** | **0** | **0** | **0** | **980,0** | **980,0** | **0** | **0** | **0** | **820,4** | **820,4** | **0** | **0** | **0** | **84%** |  |  |
| 3.1 | Субсидии юридическим лицам | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 3.2. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 180,0 | 180, | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 20,4 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 11,3% |  |  |
| **4.0** | **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"** | **1378,6** | **110,3** | **1268,3** | **0** | **0** | **1378,6** | **110,3** | **1268,3** | **0** | **0** | **1378,6** | **110,3** | **1268,3** | **0** | **0** | **100** |  |  |
| 4.1 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 1378,6 | 110,3 | 1268,3 | 0 | 0 | 1378,6 | 110,3 | 1268,3 | 0 | 0 | 1378,6 | 110,3 | 1268,3 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **18650,1** | **9459,7** | **9190,4** | **0** | **0** | **18650,1** | **9459,7** | **9190,4** | **0** | **0** | **16488,5** | **7298,1** | **9190,4** | **0** | **0** | **88,4%** |  |  |

**таблица 2**

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикатор) По итогам 2023 года реализации | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы (2023 год)) |
| плановое значение | фактическое значение |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ромашкинском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023 год  |
|  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ромашкинского сельского поселения |
| 1. | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 2023 год | шт. | 0 | 3 | 3 |
| шт. |
| 2. | Актуализация схемы теплоснабжения | шт. | 1 | 1 | 1 |
| шт. |
| 3. | Приобретение и установка котлов п. Саперное | шт.  | 0 | 2 | 2 |
| шт. |
| 4. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | шт. | 1 | 1 | 1 |
| шт. |
| Газификация Ромашкинского сельского поселения |
| 5. | Наружное газоснабжение жилых домов на территории Ромашкинского сельского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2023 | объект | 0 | 0 | 0 |
| объект |
| Подпрограмма 3. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
| 6. | Выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования | 2023 | шт. | - | - | - |
| шт. |
| Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры |
| 1 | Приобретение и установка котлов п. Саперное (резервный фонд) | 2023 | шт. | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Ремонт теплотрассы п. Саперное  | м.  | 75 | 0 | 0 |

Таблица 9

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе в разрезе населенных пунктов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Населенный пункт | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному (1) | Отчетный год |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **В разрезе населенных пунктов программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ромашкинском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023 год не планировалась** |

таблица 4

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ромашкинском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ромашкинского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Ромашкинского сельского поселения от 07.11.2023№ 435«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ромашкинском сельском поселении , их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Ромашкинском сельском поселении »

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

**Основное мероприятие "** **Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры "**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт | 5 | Установка котлов п. Саперное |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт | 5 |

 Пфit

 Рit = ------ = 5 /5= 1

 Ппit

**Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания**"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 100 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 100 |

 Пфit

 Рit = ------ = 100/100= 1

 Ппit

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт. | 1 | Актуализация схемы теплоснабжения |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт. | 1 |

 Пфit

 Рit = ------ = 1/1= 1

 Ппit

**"** **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт | 3 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт | 3 |

 Пфit

 Рit = ------ = 3 /3= 1

 Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 4 показателя |  |

**Ht= ((1+1+1+1)/4)\*100=100%**

 **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 16488,5/18650,1 \*100 = 88,4% |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 80/13,6\*100= 113,1

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 113,1% реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;**

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ромашкинском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2023 постановление №435 от 20.11.2023 | данные на 07.02.2024г. постановление № от 07.02.2024 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» |  | 8361,0 |  | 16488.5 |
| Расходы за счет резервных фондов Правительства Ленинградской области | 0 | 0 | 3 | 7922,1 |
| 1. Приобретение и установка котлов в котельных п. Саперное | 0 | 0 | 2 | 5950.1 |
| 2. Ремонт теплотрассы п. Саперное  | 0 | 0 | 0,750 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»: |  | 100 |  | 417.3 |
| 1. Актуализация схемы теплоснабжения | 1 | 0 | 1 | 417.3 |
| 2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания» |
| 4. Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 1 | 800 | 1 | 820.4 |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" |
| Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 0 | 0 | 3 | 1378.6 |